**Actividad 4 – Estimación de Tiempos**

Bajo el supuesto de un día equivalente a 8 horas de trabajo.

1. **Planeación.**

1/8 día – 1/4 día.

1. **Análisis y diseño de casos de prueba (elaboración de la matriz de casos):**

1/2 día – 1 día.

1. **Automatización**

1 día – 2 días.

1. **Ejecución casos de prueba Manuales.**

1/2 día – 1 día.

1. **Ejecución casos de prueba Automatizadas.**

1/4 día - 1/2 día.

1. **Verificar nuevamente los casos con incidencias corregidos(repruebas)**

1/8 día – 1/4 día.

1. **Cierre de pruebas**

1/2 día – 1 día.